**进宿舍装无线设备计划时间表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿舍楼名称** | **开始进入时间** | **结束时间** | **总用时** | **备注** |
| 14号宿舍楼 | 16日 | 18日 | 3天 |  |
| 15号宿舍楼 | 16日 | 19日 | 4天 |  |
| 10号宿舍楼 | 16日 | 18日 | 3天 |  |
| 11号宿舍楼 | 16日 | 19日 | 4天 |  |
| 12号宿舍楼 | 16日 | 18日 | 3天 |  |
| 13号宿舍楼 | 19日 | 22日 | 4天 |  |
| 16号宿舍楼 | 19日 | 21日 | 3天 |  |
| 17号宿舍楼 | 19日 | 22日 | 4天 |  |
| 18号宿舍楼 | 20日 | 23日 | 4天 |  |
| 19号宿舍楼 | 20日 | 23日 | 4天 |  |
| 研1号宿舍楼 | 22日 | 25日 | 4天 |  |
| 研2号宿舍楼 | 24日 | 27日 | 4天 |  |
| 研3号宿舍楼 | 24日 | 27日 | 4天 |  |
| 1号宿舍楼 | 25日 | 27日 | 3天 |  |
| 2号宿舍楼 | 25日 | 27日 | 3天 |  |
| 3号宿舍楼 | 26日 | 28日 | 3天 |  |
| 4号宿舍楼 | 28日 | 30日 | 3天 |  |
| 5号宿舍楼 | 28日 | 30日 | 3天 |  |
| 6号宿舍楼 | 28日 | 30日 | 3天 |  |
| 7号宿舍楼 | 28日 | 30日 | 3天 |  |
| 8号宿舍楼 | 30日 | 31日 | 2天 |  |
| 9号宿舍楼 | 30日 | 31日 | 2天 |  |

**此表为计划时间表。实际日期，根据现场施工进度可能略有不同。**

**特请19日和之后开工的宿舍楼，相关联络人留下联系方式，我们会在前一天通知您具体开工日期，避免耽误您的宝贵时间，非常感谢您的支持！**